13.02.2017г. №47

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

АТАГАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2016 Г.

Руководствуясь Уставом Атагайского муниципального образования, администрация Атагайского муниципального образования постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении целевой программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности муниципального образования" на 2016 г. (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Атагайского муниципального образования.

Глава Атагайского

муниципального образования

В.В. Жукова

Приложение к постановлению

администрации Атагайского

муниципального образования

от «13» февраля 2017 г. № 47

Целевая программа

"Развитие дорожного хозяйства на территории Атагайского муниципального образования"

Отчет о реализации программы за отчетный 2016 г.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за отчетный 2016г. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата выполненных работ по содержанию автодорог, оформление прав собственности на улично – дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними, оплата за электроэнергию уличного освещения и его техническое содержание. | Администрация Атагайского муниципального образования. | 2016 г | 2 234 997,55 |
| 2. | Расходы на содержание лодочной переправы для обеспечения безопасной водной переправы через р. Уда | Администрация Атагайского муниципального образования. | 2016 г. | 3 000,00 |
| 3. | Выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки Атагайского МО, внесения изменений в Генеральный план поселения | Администрация Атагайского муниципального образования. | 2016 г. | 98 000,00 |

### ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1. | Обеспечение безопасности движения на территории Атагайского МО | шт. | 1 | 1 | - | - |
| 2. | Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально – экономического развития поселения. | шт. | 1 | 1 | - | - |
| 3. | Создание условий для устойчивого развития территории Атагайского МО | Шт. | 1 | 1 | - | - |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица № 3

| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |
|  |  |  |  |  | руб., -/+ | % |
|  |  |  | М.б | М.б |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение безопасности движения на территории Атагайского МО | Оплата выполненных работ по содержанию автодорог, оформление прав собственности на улично – дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними, оплата за электроэнергию уличного освещения и его техническое содержание. | Местный бюджет | 2 234 997,55 | 515 144,77 | 1719852,78 | 23 |
| Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально – экономического развития поселения. | Расходы на содержание лодочной переправы для обеспечения безопасной водной переправы через р. Уда | Местный бюджет | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100 |
| Создание условий для устойчивого развития территории Атагайского МО | Выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки Атагайского МО, внесения изменений в Генеральный план поселения | Местный бюджет | 98000,00 | 97986,00 | 14,00 | 99,9 |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ за 2016 год.

Таблица №4

| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата выполненных работ за ямочный ремонт дорог, грейдирование дорожного полотна, нарезка кюветов, установка дорожных знаков | 2016 г. | МБ | 2 234,99 | 515,14 | 2 234,99 | 23 % | Администрация Атагайского МО |
| 2 | Расходы на содержание лодочной переправы для обеспечения безопасной водной переправы через р. Уда | 2016 г. | МБ | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0 % | Администрация Атагайского МО |
| 3 | Постановка на кадастровый учет дорог общего пользования местного значения | 2016 г. | МБ | 98,00 | 97,98 | 98,00 | 99,9% | Администрация Атагайского МО |
| Итого: |  |  | 2335,99 | 613,12 | 2335,99 |  |  |
| в том числе Местный бюджет: |  |  | 2335,99 | 613,12 | 2335,99 |  |  |

ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица №5

| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | Всего |
|  |  | предусмотрено | выполнено | профинансировано | предусмотрено | выполнено | профинансировано | предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1 | Повышения уровня безопасности дорожного движения на территории Атагайского муниципального образования | 809, 3 | 809, 3 | 809, 3 | 2 234,99 | 515,14 | 2 234,99 | 3 044,29 | 1324,44 | 3 044,29 |
| 2 | Расходы на содержание лодочной переправы для обеспечения безопасной водной переправы через р. Уда | - | - | - | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3 | Постановка на кадастровый учет дорог общего пользования местного значения | - | - | - | 98,00 | 97,98 | 98,00 | 98,00 | 97,98 | 98,00 |
| Итого: | 809, 3 | 809, 3 | 809, 3 | 2 335,99 | 613,12 | 2 335,99 | 3 145,29 | 1 425,42 | 3 145,29 |